## Slide 1: Project electronica 3
Lorenz Put: Lorenz.put@student.ap.be
Michiel Mulder: Michiel.Mulder@student.ap.be

## Slide 3: Tussentijdse evaluatie
Wat hebben we al bereikt?
Wat moeten we nog doen?

## Slide 4: 1. Wat hebben we al bereikt?

## Slide 6: 1. Wat hebben we al bereikt?

## Slide 7: 1. Wat hebben we al bereikt?
Week 3
  Verbeteren projectplan
Week 3 - 4 - 5
  Inventaris componenten
  Vergaren van kennis
Week 5 - 6
  Testschema multisim
Week 6 – 7 - 8
  Testschakeling breadbord
  Ontwerpen van software

## Slide 8: 2. Wat moeten we nog doen ?
Week 8- 9
  Matrixboard solderen + testen
  Controle van de software
Week 10
  Combineren hardware/software
  Grondig testen
  Week 11-12
    Werking Ultiboard
  Ontwerpen van PCB + doorsturen
Week 13
  Samenstellen eindrapport en presentatie
  Reserve

## Slide 9: Overzicht : Gantt-chart

## Slide 10: 3. Eventuele extra’s
  Software: Snelheidsregeling
  Beide H-bruggen maken (IC & met MOSFET’s)

## Slide 11: Vragen?

## Slide 12: Einde